


Ustka, październik 2026 r.

Informacja n/t Rankingu usteckich dróg gminnych przeznaczonych
do budowy lub modernizacji w latach 2029-2031

Zespół ds. opracowania Rankingu usteckich dróg gminnych przeznaczonych do budowy lub modernizacji w latach 2029-2031 zakończył pracę. Zespół został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.INW.197.2026 z dnia 09.09.2026 r. W jego skład weszli Mieszkańcy, przedstawiciele Burmistrza oraz Radni Rady Miasta Ustka. Zadaniem Zespołu było opracowanie „Rankingu usteckich dróg gminnych przeznaczonych do budowy lub modernizacji w latach 2029-2031” zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta Ustka Uchwałą Nr XXXV/299/2026 Rady Miasta Ustka z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów rankingu dróg gminnych w Ustce do budowy lub modernizacji. Ustka została podzielona na 3 obszary i każdej ulicy zostały przydzielone punkty zgodnie z w/w kryteriami. Ranking obejmuje wyłącznie drogi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustka. Jest ustalany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3 lata w III kwartale, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne na podstawie następujących kryteriów wyboru:
a) Kryterium I – ocena stanu technicznego nawierzchni,
b) Kryterium II – liczba mieszkańców danej ulicy oraz liczba mieszkańców ulicy sąsiadującej,
c) Kryterium III – połączenie z drogami wyższego rzędu,
d) Kryterium IV – lokalizacja miejsc użyteczności publicznej,
e) Kryterium V – wysokość opłaty uzdrowiskowej z danej ulicy,
f) Kryterium VI – realizacja harmonogramu przebudowy ulic z 2018 r.

	Wyniki dla obszaru „Ustka Wschód” [5 pierwszych pozycji w końcowym rankingu 2029-2031]

	Pozycja
	Ulica
	Liczba punktów

	1. 
	Jagiellońska [przedłużenie za Rondem Sosabowskiego]
	101,1

	2. 
	Piłsudskiego
	55,4

	3. 
	Bałtycka
	37,0

	4. 
	Willowa
	14,9

	5. 
	Pułaskiego
	13,5



Rekomendacja Zespołu:
W związku z planowaną realizacją inwestycji „Usteckie Ogrody” i wstępną deklaracją inwestora – spółki Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. o sfinansowaniu budowy tego odcinka ul. Jagiellońskiej [poz. nr 1] Zespół rekomenduje realizację inwestycji w następującej kolejności:
1. Ulica Piłsudskiego.
2. Ulica Bałtycka.
3. Ulica Willowa.

	Wyniki dla obszaru „Ustka Zachód” [5 pierwszych pozycji w końcowym rankingu 2029-2031]

	Pozycja
	Ulica
	Liczba punktów

	1. 
	Wilcza
	133,3

	2. 
	Koszarowa
	64,2

	3. 
	Rumiankowa
	30,6

	4. 
	Jaśminowa
	25,9

	5. 
	Kolorowa
	25,8



Rekomendacja Zespołu:
W związku z realizacją ul. Koszarowej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku Zespół rekomenduje realizację inwestycji w następującej kolejności:
1. Ulica Wilcza.
2. Ulica Rumiankowa.
3. Ulica Jaśminowa.
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	Wyniki dla obszaru włączonego w granice miasta w styczniu 2026 r. 
[5 pierwszych pozycji w końcowym rankingu 2029-2031]

	Pozycja
	Ulica
	Liczba punktów

	1. 
	Kasztanowa
	25,1

	2. 
	Kajki
	23,1

	3. 
	Niemcewicza
	20,7

	4. 
	Pileckiego
	20,5

	5. 
	Gombrowicza
	20,3



Rekomendacja Zespołu:
W związku z brakiem mieszkańców zameldowanych przy ulicach Kasztanowej i Kajki oraz znacznie większym znaczeniem ulicy Niemcewicza dla ruchu turystycznego Zespół poddaje pod rozwagę realizację inwestycji w następującej kolejności:
1. Ulica Niemcewicza.
2. Ulica Kasztanowa.
3. Ulica Kajki.
Ponadto Zespół rekomenduje rozpoczęcie przyspieszenie realizacji inwestycji na tym obszarze i rozpoczęcie projektowania już w 2027 r. W pozostałych 2 obszarach w Uchwale Rady Miasta z maja 2026 r. wskazano ulice przewidziane do realizacji przed 2029 r., podczas gdy dla „nowego” obszaru takich wskazań brak.


Ranking został przekazany do Rady Miasta Ustka wraz z wnioskiem o jego zaopiniowanie. Opracowany Ranking powinien stanowić podstawę podejmowania decyzji dotyczących realizacji inwestycji drogowych w mieście. 
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